**Informe del Avance Técnico**

**Nombre del Proyecto: Arriendos de Temporada**

**Responsable del Proyecto:** Juan Pablo Durán Álvarez

**Periodo: 30/08 al 05/09 Año 2021**

1. *Avances del proyecto en el periodo*

Para este avance se hicieron los modelos de procesos,

Continuar con la ERS y Gantt.

Se hicieron los diagramas de casos de uso y su especificación y los mockups.

Se realizó el modelo de datos E+R.

Realizar una propuesta de logo para la empresa y colores a utilizar

1. *Metas y objetivos alcanzados*

Se hizo el modelo de procesos, el 50% de los diagramas de caso de uso y su especificación y mockups. Se realizó el modelo de datos entidad-relación.

1. *Grupo de trabajo*

Sergio Rosales – Se le encargó la ERS y realizar el 50% de los casos de uso. Completar la carta Gantt.

Ignacio Cabello – Terminar diccionario EDT y realizar el 50% de los casos de uso.

Bastián Martínez - Completar la carta Gantt, realizar los mockups, realizar modelo de datos E-R

Juan Pablo Durán – Líder de grupo. Modelos de procesos y diagrama de actividades

1. *Modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

Se realizaron modificaciones a la carta Gantt.

1. *Acciones derivadas de las modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

No se registran acciones derivadas de las modificaciones.

1. *Compromisos para el periodo siguiente*.

Comenzar con el proceso de programación y terminar ese proceso

| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Vo.Bo.**  **NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR** |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FECHA** |  |

**Informe de Avance Técnico**

**Programa de actividades**

**Nombre del Proyecto:** Arriendos de Temporada

**Responsable del Proyecto:** Juan Pablo Durán Álvarez

**Periodo: 30/08 al 05/09 Año** 2021

| **Act. N°** | **Descripción de la actividad** | **Avance** | **% de Avance** | | | | | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  | Prog. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Real |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | Prog. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Real |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  | Prog. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Real |  |  |  |  |  |  |
| **n** |  | Prog. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Real |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_