**Informe del Avance Técnico**

**Nombre del Proyecto:** Arriendos de Temporada

**Responsable del Proyecto:** Sergio Rosales

**Periodo:** 29/11 al 05/11 **Año** 2021

1. *Avances del proyecto en el periodo*

Realizar WEB Service (WS) con la integración de plataforma de escritorio y web.

ejecutar plan de pruebas

tener avance del 95%

1. *Metas y objetivos alcanzados*

Lograr la funcionalidad del web service con funciones avanzadas.

Terminar en página web y aplicación.

Ejecutar pruebas a sistemas.

Tener avance del 95%

1. *Grupo de trabajo*

Sergio Rosales – Integración WS.

Ignacio Cabello - corregir detalles BD.

Bastián Martínez – Corregir detalles Aplicacion de Escritorio.

Juan Pablo Durán – Terminar Página web y ejecutar pruebas.

1. *Modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

Integración de Web services.

1. *Acciones derivadas de las modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

Probar web service con aplicación de escritorio y página web.

1. *Compromisos para el periodo siguiente*.

Terminar el sitio web y la aplicación de escritorio.

Integrar sistemas.

Realizar pruebas .

Sergio Rosales

| Ingeniero en Informática  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO**  **FECHA: 05-12-2021** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Vo.Bo.**  **NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR** |
| --- | --- |
|  |  |

**Informe de Avance Técnico**

**Programa de actividades**

**Nombre del Proyecto:** Arriendos de Temporada

**Responsable del Proyecto:** Sergio Rosales

**Periodo:** 14/11/2021 **Año** 2021

| **Act. N°** | **Descripción de la actividad** | **Avance** | **% de Avance** | | | | | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Programación Escritorio | Real | 1 |  |  | x |  | 95 % |
| **2** | Programación Web | Real | 1 |  | X |  |  | 90% falta realizar detalles esteticos |
| **3** | Integración del WS | Prog. | 2 | X |  |  |  | 90% solucionar métodos que arroja error |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha: 21/11/2021