**Informe del Avance Técnico**

**Nombre del Proyecto:** Arriendos de Temporada

**Responsable del Proyecto:** Juan Pablo Durán Álvarez

**Periodo:** 06/09 12/09 **Año** 2021

1. *Avances del proyecto en el periodo*

Para este avance se desarrolló la aplicación de escritorio y web principalmente las interfaces de esto y desarrollar las pantallas para los distintos usuarios.

Se realizó el ERS en un 100%, se corrigió la EDT, Se hizo el plan de pruebas, la matriz de riesgo, el plan de gestión de riesgos, minuta de reuniones, Matriz RACI. (Se terminaron todos los documentos que se piden en la fase de gestión).

Terminar el modelo E-R.

Hacer los mockups, Diagrama de actividad, Modelo de procesos, casos de uso y generar logos.

1. *Metas y objetivos alcanzados*

Desarrollo del 40% de las aplicaciones de escritorio y web.

Se logró terminar la primera iteración del ERS en un 100%, se corrigió la EDT, Se hizo el plan de pruebas, la matriz de riesgo, el plan de gestión de riesgos, minuta de reuniones, Matriz RACI.

Terminar el modelo E-R.

Hacer los mockups, Diagrama de actividad, Modelo de procesos, casos de uso y generar logos.

1. *Grupo de trabajo*

Sergio Rosales - Avanzar el desarrollo de la app de escritorio

Ignacio Cabello - Hacer los mockups, Diagrama de actividad, Modelo de procesos, casos de uso, avanzar en el desarrollo de la app de escritorio.

Bastián Martínez - Avanzar en el desarrollo de la web.

Juan Pablo Durán – Líder de grupo. realizó el ERS en un 100%, se corrigió la EDT, Se hizo el plan de pruebas, la matriz de riesgo, el plan de gestión de riesgos, minuta de reuniones, Matriz RACI. Avanzar en el desarrollo de la web.

1. *Modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

Se modificó la EDT entregada en el periodo anterior. No se avanzó como se esperaba dado que no existe una buena compenetración. Y se dejan tareas para cuando queda poco tiempo.

1. *Acciones derivadas de las modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

No se avanzó como esperaba temiendo el atrasó del proyecto.

1. *Compromisos para el periodo siguiente*.

Para el periodo siguiente se avanzará de manera optima en el proyecto y terminar lo que falta por hacer en el desarrollo.

| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Vo.Bo.**  **NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR** |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FECHA** |  |

**Informe de Avance Técnico**

**Programa de actividades**

**Nombre del Proyecto:** Arriendos de Temporada

**Responsable del Proyecto:** Juan Pablo Durán Álvarez

**Periodo:** 23/08 al 29/08 **Año** 2021

| **Act. N°** | **Descripción de la actividad** | **Avance** | **% de Avance** | | | | | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Se hizo la ERS | Prog. |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 1 |  |
| **2** | Corregir EDT | Prog. |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 2 |  |
| **3** | Completar la carta Gantt | Prog. |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 3 |  |
| **4** | Se hizo el plan de pruebas | Prog. |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 4 |  |
|  | la matriz de riesgo | Prog. |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 5 |  |
|  | el plan de gestión de riesgos | Prog. |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 6 |  |
|  | minuta de reuniones | Prog. |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 7 |  |
|  | Matriz RACI. | Prog. |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Terminar el modelo E-R | Prog. |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | Real |  |  |  | 9 |  | Quedan detalles por corregir. |
|  | Hacer los mockups | Prog. |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Diagrama de actividad | Prog. |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 11 |  |
|  | Modelo de procesos | Prog. |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 12 |  |
|  | casos de uso | Prog. |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 13 |  |
|  | generar logos | Prog. |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 14 |  |
|  | Desarrollo Web | Prog. |  | 15 |  |  |  | Es lo que pide el cliente para la primera iteración |
|  |  | Real | 15 |  |  |  |  | Se atrasó el trabajo debido a quehaceres sin especificar del desarrollador. |
|  | Desarrollo de escritorio | Prog. |  | 16 |  |  |  | Es lo que pide el cliente para la primera iteración |
|  |  | Real | 16 |  |  |  |  | Se está progresando pero de forma lenta. |

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_12/09/2020\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_