**Informe del Avance Técnico**

**Nombre del Proyecto:** Arriendos de Temporada

**Responsable del Proyecto:** Bastian Martinez Ascencio

**Periodo:** 27/09 03/10 **Año** 2021

1. *Avances del proyecto en el periodo*

Para este avance se realiza el 4+1

1. *Metas y objetivos alcanzados*

Se logran avanzar en el modelo 4+1 hasta un 90%

1. *Grupo de trabajo*

Sergio Rosales – Diagrama de Actividad. 100%

Ignacio Cabello - Diagrama de comunicación y paquetes (escritorio) 100%

Bastián Martínez - Diagrama de secuencias 100%

Juan Pablo Durán – Diagrama de despliegues/paquetes (web)/clases y componentes. 60%

1. *Modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

Se añadirá un día más al término de los diagramas

1. *Acciones derivadas de las modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

Ninguna

1. *Compromisos para el periodo siguiente*.

Se añadirá el lunes para terminar los diagramas faltantes:

Juan Pablo: se compromete a terminarlos el lunes 4/10.

Bastian Martinez

| Ingeniero en Informática  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Vo.Bo.**  **NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR** |
| --- | --- |
| 03/10/21  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FECHA** |  |

**Informe de Avance Técnico**

**Programa de actividades**

**Nombre del Proyecto:** Arriendos de Temporada

**Responsable del Proyecto:** Bastian Martinez Ascencio

**Periodo:** 03/10/2021 **Año** 2021

| **Act. N°** | **Descripción de la actividad** | **Avance** | **% de Avance** | | | | | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Diagrama de Actividad | Real | 1 |  |  |  | x |  |
| **2** | Diagrama de comunicación y paquetes | Real | 1 |  |  |  | x |  |
| **3** | Diagrama de secuencias | Real. | 2 |  |  |  | x |  |
| **4** | Diagrama de despliegues/paquetes (web)/clases y componentes. | prog | 2 |  | x |  |  | se compromete a terminar las faltantes más tardar el lunes |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_03/10/2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_