**Informe del Avance Técnico**

**Nombre del Proyecto:** Arriendos de Temporada

**Responsable del Proyecto:** Juan Pablo Durán Álvarez

**Periodo:** 23/08 al 29/08 **Año** 2021

1. *Avances del proyecto en el periodo*

Para este avance se hizo la carta Gantt hasta la iteración número 1 para poder tener programado esta semana lo que se trabajó y si vamos cumpliendo los objetivos.

Realizar la EDT hasta un 100%

Acta de constitución de proyecto portafolio al 100%

Completar el punto 1 de la ERS para presentar la introducción a nuestro proyecto

1. *Metas y objetivos alcanzados*

Se logró hacer la carta Gantt hasta la primera iteración.

Se logró identificar cómo se trabajará y nuestros medios de comunicación.

Se logró distribuir las tareas de manera satisfactoria.

Se hizo la EDT.

La acta de constitución de proyecto no se logró completar al 100% pero se logró avanzar.

1. *Grupo de trabajo*

Sergio Rosales - Se le encargó realizar el punto 1 de la ERS que logró realizar

Ignacio Cabello - Realizar EDT

Bastián Martínez - Completar la carta Gantt

Juan Pablo Durán – Líder de grupo. Realizar el acta de constitución de proyecto.

1. *Modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

Principalmente los problemas surgidos han sido por la falta de tiempo de los integrantes debido al trabajo.

1. *Acciones derivadas de las modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

No se avanzó como se esperaba debido a la falta de tiempo pero ya se han tomado medidas y se avanzará de forma más eficaz para la próxima semana debido a que se organizaron los tiempos y se podrá trabajar de mejor manera y más coordinada

1. *Compromisos para el periodo siguiente*.

Para el periodo siguiente se finalizarán los documentos pendientes y se continuará con la segunda parte de la ERS para comenzar con la parte de diseño.

| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Vo.Bo.**  **NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR** |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FECHA** |  |

**Informe de Avance Técnico**

**Programa de actividades**

**Nombre del Proyecto:** Arriendos de Temporada

**Responsable del Proyecto:** Juan Pablo Durán Álvarez

**Periodo:** 23/08 al 29/08 **Año** 2021

| **Act. N°** | **Descripción de la actividad** | **Avance** | **% de Avance** | | | | | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Se le encargó realizar el punto 1 de la ERS que logró realizar | Prog. |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Real |  |  |  | 1 |  | Falta información para continuar con ese proceso ya que son referencias y visión general del informe |
| **2** | Realizar EDT | Prog. |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | 2 |  |
| **3** | Completar la carta Gantt | Prog. |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Real |  | 3 |  |  |  | Se logró planificar la iteración número uno |
| **4** | Realizar el acta de constitución de proyecto. | Prog. |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Real |  | 4 |  |  |  | Se avanzó pero no se logró terminar debido a la falta de tiempo. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_