|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabla 1**  **Fases y Entregables del Proyecto** | | | |
| Fase | Etapa | Tipo Entregable | Entregables |
| Arriendos de Temporada  Turismo Real | Iniciación | Proyecto | •        Acta de Constitución.  •        Contratos.  •        Informes de reuniones y acuerdos. |
| Producto | •      Generar los colores y logo corporativos indicados en el Acta de Constitución al producto |
| Planificación | Proyecto | •  Plan de proyecto (incluyendo planes complementarios y subsidiarios).  •  Plan de Riesgos.  • Informes de reuniones y acuerdos.  • ERS.  •  EDT.  • Plan de pruebas.  • Control y seguimiento |
| Producto | •       Presupuesto de adquisición de base de datos.  •       Prototipos de levantamiento de requerimientos de software.  • Modelos de Procesos.  • Diagramas de casos de uso  • Diagrama de actividad.  •       Análisis de factibilidad técnica de implantación.  •      Mockups.  •    Prototipo de la aplicación.  • Programación autenticación de usuario.  • Programación de casos de mantenedores.  • Programación de menús según perfil.  • Modelo de datos E-R |
| Ejecución | Proyecto | •        Informes de seguimientos del proyecto.  •        Informes de cambios.  •        Informes de reuniones y acuerdos.  •        Informes de adquisiciones.  •        Informes de calidad de software.  •   Diagrama de arquitectura |
| Producto | •        Documentación diseño de componentes.  •        Documentación Planes de Testing.  •        Implementación e integración de estándares de seguridad.  •        Resultados Testing.  •   Programación de base de datos  •   Programación de casos de Negocio  • Programación de casos de Integración |
| Cierre | Proyecto | •       Documentación de entrega y aceptación del proyecto.  •       Cierres de contratos.  •       Transferencia de tecnología y capacitación. |
| Producto | •  Documentación de cierre operacional.  • Manual de usuario y sistema. |